KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2026
PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Programet për të cilat kjo ministri ka administruar fondet për vitin 2026, janë:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”

2. Programi “Transporti Rrugor” 
3. Programi “Transporti Hekurudhor” 

4. Programi “Transporti Detar
5. Programi “Transporti Ajror”

6. Programi “Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit”

7. Programi “Furnizime me Ujë dhe Kanalizime”

8. Programi “Planifikimi Urban”

9. Programi “ Mbështetje për Energjinë ”

10. Programi “Mbështetje për Burimet Natyrore”

11. Programi “ Mbështetje për Industrinë” 
Performanca e treguesve buxhetorë për programet kryesore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, paraqitet si më poshtë:

Në programin “Transporti Rrugor” sipas objektivave të përgjithshme të Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Planit të Veprimit, ka vijuar puna për zhvillimin më tej të sistemit kombëtar të transportit, përmirësimin e ndjeshëm të qëndrueshmërisë, ndërlidhjes, ndërveprimit dhe integrimin e tij më gjerë me sistemin ndërkombëtar, evropian, rajonal të transportit si dhe mbulimin me financim, zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirëmbajtjen e rrjetit kombëtar të rrugëve, me synim krijimin e një transporti të qëndrueshëm. Në këtë kuadër, qëllimi i politikës së programit është:

· Të krijojë parakushtet për zhvillimin e sektorëve të tjerë të ekonomisë; 

· Të rrisë aksesin e mallrave dhe udhëtarëve në tregti dhe ofrimin e shërbimeve;

· Të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në rritjen e përgjithshme dhe zhvillimin e ekonomisë;

· Rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të rrugëve nacionale, për të ruajtur investimet në infrastrukturën rrugore.

Ky qëllim është realizuar nëpërmjet treguesit të performancës “Rritja e standarteve dhe mirëmbajtja e rrjetit kombëtar rrugor”, ku për 4 mujorin e parë të vitit 2026 janë administruar dhe mirëmbajtur 3,499 km rrugë nëpërmjet 52 kontratave të mirëmbajtjes, me kosto 399 milionë LEK apo 12% e fondeve të planifikuara për vitin 2026.

Për programin “Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime”, për të mundësuar ofrimin e shërbimit me furnizim me ujë dhe kanalizime për të gjithë popullsinë me cilësi dhe sipas standarteve ndërkombëtare u realizuan shpenzime në rreth 6% e planit për vitin 2026. Qëllimi i politikës së programit është realizuar nëpërmjet përmbushjes së objektivit i cili synon zgjerimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të sektorit të ujësjellës-kanalizimeve ku, për 4 mujorin e parë të vitit 2026 është realizuar furnizimi me ujë të pijshëm mestarisht për 18 orë në ditë.
Produktet që kanë kontribuar në realizimin e objektivit përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026, paraqiten si më poshtë:

· Janë kryer monitorime në sektorin e ujësjellës kanalizime me kosto faktike 65.5 milionë LEK,

· 2,696 ml ndërtim dhe rikonstruksion rrjet ujësjellësi.
Për programin “Mbështetje për Burimet Natyrore”, përgjatë 4M të parë të vitit 2026 është realizuar qëllimi i programit lidhur me realizimin e politikave të promovimit, mbikëqyrjes, monitorimit dhe transparencës në fushën e gjeologjisë, minierave, ambientit dhe ujërave. Në këtë kuadër:
· U realizua raporti mbi industrinë nxjërrëse në Shqipëri me kosto faktike 4 milionë LEK,

· Janë realizuar 585 leje minerare me standarte sigurie në punë.
Në programin “Mbështetje për Energjinë” u realizuan fonde në masën 215 milionë LEK me qëllim krijimin e mbështetjen e sektorit energjitik për një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë nëpërmjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta energjitike me kosto minimale, në zbatim të programit/prioriteteve të qeverisë. Projekti kyç i realizuar gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026, përfshin “Mbështetjen e politikave, në kuadrin ligjor, nënligjor dhe institucional në sektorin energjitik dhe mbështetjen e metëjshme, për krijimin e kushteve për nxitjen dhe hapjen e tregut energjitik në përputhje me paketën e tretë rregullatore të BE”.
II.
“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Për 4 mujorin e parë të vitit 2026 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lek)
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Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,258,418 768,544 1% 769,054 1% 510 197,187 3% 26% 26% 1% 26% 26% 1%

Mbështetje per Energjinë 1,731,329 3,585,638 5% 3,585,875 5% 237 215,250 3% 6% 12% 6% 6% 12% 6%

Mbështetje për Burimet Natyrore 438,486 492,590 1% 493,460 1% 870 126,296 2% 26% 27% 22% 26% 27% 22%

Mbështetje për Industrinë 398,744 452,183 1% 452,904 1% 721 130,107 2% 29% 31% 17% 29% 30% 17%

Transporti Rrugor 41,723,487 35,387,011 46% 35,389,003 46% 1,992 4,621,484 71% 13% 15% 13% 13% 15% 13%

Transporti Detar 162,561 14,992,130 19% 14,992,500 19% 370 47,381 1% 0% 24% 0% 0% 24% 0%

Transporti Hekurudhor 3,275,175 6,437,802 8% 6,437,802 8% 0 230,875 4% 4% 33% 1% 4% 33% 1%

Transporti Ajror 7,031,226 28,650 0% 28,795 0% 145 8,680 0% 30% 33% 0% 30% 32% 0%

Mbështetje për rrjetet e komunikacionit 0 70,000 0% 70,000 0% 0 0 0% 0% 0% 0%

Planifikimi Urban  121,473 206,333 0% 206,403 0% 70 28,867 0% 14% 28% 0% 14% 28% 0%

Furnizimi me uje dhe kanalizime 15,318,440 14,834,497 19% 14,834,641 19% 144 897,581 14% 6% 13% 6% 6% 13% 6%

Gjithsej Shpenzime buxhetore  71,459,339 77,255,378 100% 77,260,438 100% 5,060 6,503,710 100% 8% 20% 7% 8% 20% 7%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  79,646 65,583

Totali Shpenzimeve te Ministrisë 71,538,985 6,569,293

EMËRTIMI

Periudha raportuese % e realizimit me Planin Fillestar

% e realizimit me Planin e 

ndryshuar 
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Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Ministrinë e Infrasturkturës dhe Energjisë është 6.6 miliard lekë apo rreth 8% kundrejt planit vjetor. 
Lidhur me strukturën e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2026, planit të ndryshuar të buxhetit, si dhe realizimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, vërejm që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike dhe atyre të planifikuar për këtë ministri zihen nga programi “Transporti Rrugor”.

Ndryshimet e ndodhura përgjatë  4 mujorit të parë të vitit 2026 lidhen me akordimin e fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 14.01.2026, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2026”. 

Situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lek)
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Paga 1,545,472 1,722,306 2% 1,722,306 2% 0 537,369 8% 31% 31%

Sigurime Shoqërore 253,271 295,028 0% 295,028 0% 0 88,221 1% 30% 30%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 5,107,210 3,976,201 5% 3,973,831 5% -2,370 520,457 8% 13% 13%

Subvencione 850,000 850,000 1% 850,000 1% 0 171,500 3% 20% 20%

Transferta Korente të Brendshme 0 0 0% 0 0% 0 0 0% - -

Transferta Korente të Huaja 41,901 47,000 0% 49,300 0% 2,300 17,412 0% 37% 35%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 110,726 85,272 0% 90,402 0% 5,130 29,291 0% 34% 32%

Totali Shpenzime Korrente 7,908,580 6,975,807 9% 6,980,867 9% 5,060 1,364,251 21% 20% 20%

Shpenzime Kapitale me financim te 

brendshem

54,170,877 56,208,547 73% 56,208,547 73% 0 3,388,051 52% 6% 6%

Shpenzime Kapitale me financim te huaj 9,379,882 14,071,024 18% 14,071,024 18% 0 1,751,408 27% 12% 12%

Totali Shpenzime Kapitale 63,550,759 70,279,571 91% 70,279,571 91% 0 5,139,460 79% 7% 7%

Gjithsej  Shpenzime Buxhetore  71,459,339 77,255,378 100% 77,260,438 100% 5,060 6,503,710 100% 8% 8%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  79,646 65,583

                             Totali                                                              

(

Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte 

limti)

71,538,985 6,569,294

Numri i punonjësve 1,095 1,338 1,338 1,310
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Për sa më lartë rezulton se, shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 20% kundrejt planit vjetor. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim rreth 7% të planit vjetor.
Shpenzimet kapitale zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për MIE me rreth 91%. 
Ndërkohë sipas zërave, 
Shpenzimet e personelit paraqiten me realizim 31%, realizim normal për periudhën; zëri mallra dhe shërbime paraqitet me realizim 13%, zëri transferta për buxh. familjar dhe individual paraqiten me realizim 32%, shpenzimet kryesore në këtë zë zihen nga rimbursimi i shpenzimeve të varrimit për shtetasit shqiptar që vdesin jashtë vendit. 
Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për 4 mujorin e parë të vitit 2026, arrijnë në total vlerën 65.6 milion lekë dhe janë shpenzuar kryesisht për programin “Mbështetje për Energjinë”.
IV. Komente dhe rekomandime
· Vlerësojmë respektimin e afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 14 datë 30.05.2023.

· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të paraqitur, janë sipas formateve dhe anekseve të përcaktuara në këtë udhëzim.
· Lidhur me performancën jofinanciare, në relacionin shoqërues duhet të paraqitet një analizë më e plotë mbi realizimin e treguesve të performancës në nivel qëllimi dhe objektivi si dhe mbi realizimin faktik të produkteve.
· Paraqitjen në relacionin shoqërues të argumenteve dhe analizës mbi shkallën e realizimit të zërave të shpenzimeve buxhetore.
V. Publikimi: 
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
Linku: https://www.infrastruktura.gov.al/raporte-3/
